Cel strategiczny nr 1: 	Ochrona środowiska naturalnego (rozwój infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i edukacja ekologiczna).

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gospodarka wodno - ściekowa |  |  |  |  |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla Raby Wyżnej, Rokicin, Sieniawy i Bielanki: I etap - budowa oczyszczalni, II etap - kanalizacja lewego brzegu Raby, III etap - kanalizacja prawego brzegu Raby IV etap – kanalizacja Rokicin Podhalańskich V etap - kanalizacja Sieniawy. VI etap – kanalizacja Bielanki. | 9 690 004 | 8 977 714 | 2 598 421 w tym pożyczki z WFOŚiGW 1 598 000 | Wykonano oczyszczalnię ścieków o przepustowości 800 cm 3 / dobę , oczyszczalnia obecnie jest wykorzystana w 50 % . Wykonano łącznie 22 869 mb sieci głównej i przyłączy. Podłączono: 384 gospodarstwa domowe w etapie I , II , IV 5 obiektów użyteczności publicznej w etapie I , II 84 obiekty przepięte ze zlikwidowanej oczyszczalni ścieków Wydano pozwolenie na kanalizację przy drodze chyżniańskiej , a obecnie jest wydawane pozwolenie na prawobrzeżną część rzeki Raby obejmujące wsie Rokiciny Podhalańskie i Raba Wyżna |
|  |  |  |  |  | Obecnie jest opracowywana koncepcja kanalizacji ze wskazaniem jednej oczyszczalni dla tych wsi |
| 2. | Przygotowanie projektów technicznych wodociągów z ujęć powierzchniowych dla wsi Bielanka i Sieniawa. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 3. | Budowa oczyszczalni lokalnej dla centrum wsi Skawa i kanalizacji od obiektów użyteczności publicznej. | Wykonano kanalizację w centrum wsi Skawa o łącznej dł. 500 mb Podłączono : 3 obiekty użyteczności publicznej 1 gospodarstwo domowe Koszt budowy kanalizacji wliczono w budowę obiektu dla gimnazjum w Skawie |
|  | Budowa kanalizacji - Skawa | 239 300 |  | 239 300 | Do 2003 roku wykonano podkłady geodezyjne dla większości obszaru wsi. W roku 2004 zawarto umowę na zweryfikowanie i uzupełnienie map oraz wykonanie dokumentacji na oczyszczalnie ścieków i kanalizacje dla całej wsi . Dotychczas wydano decyzję ULI dla oczyszczalni ścieków Wydano decyzję ULI dla I etapu i wszczęto postępowanie o wydanie ULI dla etapu II. Decyzja DUŚ dla oczyszczalni ścieków jest w trakcie wydawania. Wniosek o pozwolenie na budowę oczyszczalni w trakcie kompletowania . Firma SUMAX zawarła umowę na kwotę 260 104 zł , z tego otrzymała 9 272 zł w roku 2004 i 60 516 zł w roku 2005 . |
| 4. | Modernizacja zbiornika retencyjnego na potoku Kosiczne; przebudowa, rozbudowa wodociągu zbiorowego dla centrum Raby w kierunku Pudówki. | 1 444 305 | 840 000 | 604 305 | Wykonano modernizację zbiornika poprzez wymianę filtrów, wykonanie obejścia oraz wybudowanie komory zasuw. Wykonano łącznie 19 000 mb sieci głównej i przyłączy . Podłączono 315 odbiorców . Remont wentylacji na budynku ujęcia , wymieniono filtr powolny w połowie zbiornika za 16 000 zł |
| 5. | Budowa stacji przeładunkowej odpadów w Rabie Wyżnej. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej w Rokicinach. Budowa hydrantów. Budowa ujęć wody we wszystkich sołectwach w celach przeciwpożarowych | Wybudowano hydranty: Na rurociągu biegnącym od ujęcia na rzece Raba w m. Sieniawa w stronę Rabki Na sieci pochodzącej z ujęcia KOSICZNE |
| 7. | Dokończenie budowy ujęcia wody na rzece Raba w Sieniawie (stacja uzdatniania, odgałęzienia). | 36 000 | 0 | 36 000 | Wykonano koncepcję budowy ujęcia wody na rzece Raba w m. Sieniawa Obecnie wykonywana jest ekspertyza stanu technicznego istniejącej budowli . Wykonywano ekspertyzę stanu technicznego istniejącej budowli i analizę przepływów za 18 000 zł |
| 8. | Budowa wysypiska w Nowym Targu -partycypacja w inwestycji Związku Gmin Podhalańskich. | ZGP odstąpił od budowy wysypiska , jednakże Gmina posiada udziały w terenie zakupionym przez ZGP , a na którym obecnie firma IB wybudowała segregatornie. Toczone są rozmowy o zapisach w umowie o dzierżawę tego terenu przez firmę IB . Gminy dzierżawi ą teren firmie IB za 39 760 zł rocznie , w tym udział naszej gminy to 2195 zł rocznie |
| 9. | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla wsi Skawa. | 5 000 | 0 | 5 000 | Wykonano koncepcje ujęcia wody dla części domów na potoku STACHORÓWKA. Toczone są rozmowy z Gminą Jordanów o zasileniu w wodę gospodarstw od strony Dolnej Skawy |
| 10. | Budowa ujęcia wody dla roli Ziębówka w Rabie Wyżnej. | 5 000 | 0 | 5 000 | Wykonano zbiornik , a mieszkańcy wykonani przyłącze ze zbiornika bezpośrednio do domów |
| 11. | Promocja biologicznych oczyszczalni ścieków dla osiedli we wsiach orawskich poprzez ulgi w podatkach należnych gminie. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 12. | Budowa wodociągów zbiorczych (wiejskich) w Bielance i Sieniawie z ujęć powierzchniowych z potoków i rzek. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
|  | Gospodarka odpadami |  |  |  |  |
| 13. | Zakaz spalania poprodukcyjnych odpadów toksycznych. | Podjęto uchwałę o sposobie gospodarki odpadami |
| 14. | Kontrola jednostek pod kątem toksycznych odpadów poprodukcyjnych i wyziewów. | Na bieżąco wykonują pracownicy Referatu GROŚ |
| 15. | Obowiązkowe segregowanie odpadów na tworzywa sztuczne -różnokolorowe worki. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 16. | Wydanie gminnego informatora (poradnika) postępowania z odpadami, promującego system segregacji. | Wraz z nakazem płatniczym, co roku każdy otrzymuje ulotkę z informacją jak postępować z odpadami produkowanymi w gospodarstwie domowym . Co roku ukazuje się ta informacja w Wieściach Rabiańskich |
| 17. | Usprawnienia organizacyjne w monitorowaniu usuwania odpadów i egzekwowaniu zawieranych umów przez podmioty gospodarcze. | Obecnie wprowadzany jest program ewidencji wywozu śmieci i opróżniania szamb przez mieszkańców Gminy |
| 18. | Przygotować propozycje ulg w opłatach za ogrzewanie gazem i innymi paliwami ekologicznymi; przekazać parlamentarzystom i stworzyć lobby popierające ten projekt. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 19. | Wprowadzenie II etapu systemu workowego zbierania i segregacji odpadów. | Obecnie opracowywany jest Gminny Program Gospodarki Odpadami , który po konsultacjach społecznych zostanie przyjęty Uchwała Rady Gminy Gminny Program Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2011 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.03.2005r. Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2015 Uchwałą Rady Gminy z dnia z 30.03.2005r |

Cel strategiczny nr 2: 	Rozwój i tworzenie bazy turystyczno-wypoczynkowej oraz sportowo-rekreacyjnej i promocja turystyczna gminy.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykorzystanie łamów prasy Regionu Małopolski do promocji działalności Gminy. | 11 000 | 0 | 6 000 – 2003 rok 5 000 – 2004 rok | Od roku 2003 Gmina zawarła umowę z radiem ALEX o stałym abonamencie na emisje godzinnego programu poświęconego Gminie. W Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim na bieżąco umieszczane są informacje o Gminie w Kolumnie Podhala Gmina zawarła umowę z radiem ALEX o stałym abonamencie na emisje godzinnego programu poświęconego Gminie za 7320,00 zł W Gazecie Krakowskiej i Dzienniku Polskim na bieżąco ukazują się informacje o wydarzeniach w gminie . |
| 2 | Szkolenia agroturystyczne. | Przeprowadzono szkolenia : ABC przedsiębiorczości Jak prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie |
| 3 | Powołanie (Koła) Stowarzyszenia Agroturystycznego. | Utworzono Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych w Rabie Wyżnej zrzeszające 15 członków założycieli . Co najmniej 2 razy w roku przedstawiciele Stowarzyszenia biorą udział w targach turystycznych w Katowicach i Krakowie. W przygotowaniu znajduje się katalog tych gospodarstw wraz z folderem o walorach regionu. W bieżącym roku przedstawicielki Stowarzyszenia były na targach turystycznych w Krakowie – Gmina pokryła koszty transportu. |
| 4 | Bank informacji i promocji turystycznej. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 5 | Inwentaryzacja i tworzenie banku danych o bazie agroturystycznej. | Informacja o aktualnych ofertach gospodarstw znajduje się na stronie internetowej Gminy . |
| 6 | Wytyczenie szlaków pieszych, rowerowych, konnych; wykonanie mapy. | 3 750 |  | 3 750 | Wytyczono szlaki piesze , rowerowe. Wykonano mapę Gminy w nakładzie 1000 egz. Wydano folder Gmina Raba Wyżna w nakładzie 1500 szt za kwotę 11664 zł |
| 7 | Przygotowanie katalogu inwestycji i adaptacji dla celów agroturystycznych - katalog udostępniany dla mieszkańców nieodpłatnie. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 8 | Utworzenie uzupełniających się parków rekreacyjnych. | Zadanie w części realizowane jest przez zagospodarowanie placów wokół obiektów użyteczności publicznej Dokończenie budowy centrum rekreacyjno – sportowego w Centrum Raby Wyżnej łącznie za kwotę 788 650,18 zł |
| 9 | Racjonalne rozmieszczenie i rozbudowa obiektów sportowych. | 448 061 | 18 700 | 429 361 | Zadanie realizowane jest poprzez budowę niekubaturowych obiektów sportowych w poszczególnych miejscowościach, w tym w Sieniawie i w Rokicinach Podhalańskich oraz Skawie |
|  | Budowa sali gimnastycznej i boiska sportowego w Skawie. | Wykończono istniejący budynek Dobudowano salę gimnastyczną Trwa budowa boisk przy obiekcie szkolnym Koszt budowy Sali zawarty jest w kosztach budowy Gimnazjum w Skwie W ramach budowy boisk wykonano plantowanie , wykonanie przepustu za kwotę 293 359,30, uaktualnienie dokumentacji - 20 000 zł , rozpisano przetarg na wykonanie robót ziemnych i wykonanie nawierzchni na boisku do gry w piłkę nożną . |
|  | Budowa sali gimnastycznej w Rokicinach i Sieniawie. | 898 971 | 0 | 898 971 | Wybudowano sale gimnastyczną w Sieniawie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej w Rokicinach Podhalańskich za kwotę 29 036 zł |
|  | Budowa sali gimnastycznej w Podsarniu. | 175 000 | 0 | 175 000 | Wykupiono działkę pod realizacje inwestycji . Rozpoczęto budowę Sali gimnastycznej poprzez wykonanie stanu zero . Wykonanie stanu zero – 167 541,77 zł i zawarcie umowy pod klucz na kwotę 1 039 023,32 zł. Na budowę Sali pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 220 000 zł |

Cel strategiczny nr 3: 	Budowa i poprawa stanu dróg oraz estetyzacja osiedli mieszkaniowych, dalszy rozwój infrastruktury technicznej.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa i poprawa stanu dróg |  |  |  |  |
| 1. | Modernizacja drogi powiatowej Raba Wyżna – Klikuszowa z chodnikami dla pieszych. | Został wykonany remont nawierzchni na odcinku ok. 2 km przez PZD. Podpisano porozumienie o partycypacji w projektowaniu i przebudowie dróg powiatowych w Skawie w kwocie 165 000 i w Sieniawie w kwocie 100 000 zł. |
| 2. | Budowa nawierzchni asfaltowej, modernizacja pasa drogowego drogi Raba Wyżna - Harkabuz. | 1 083 417 | 600 899 | 485 518 | Wykonano drogę na odcinku 2,0 km , Podpisano porozumienia na wykonanie kolejnych 3 km drogi . |
| 3. | Modernizacja drogi Chabówka - Czarny Dunajec z chodnikami dla pieszych i zjazdami do osiedli. | Zarząd Dróg Wojewódzkich wykonał modernizacje drogi relacji Chabówka – Czarny Dunajec – Chochołów o łącznej wartości 5 960 000 zł Złożono wniosek o budowę od roku 2005 chodnika wzdłuż drogi we wsiach Raba Wyżna , Rokiciny Podhalańskie i Bielanka Obecnie realizowana jest budowa chodnika w m. Raba Wyżna na odcinku od Restauracji do Pagietu Umowa z ZDW podpisana jest na trzy lata i obejmuje budowę chodnika w Rokicinach Podhalańskich 1km w Rabie Wyżnej 1,7 km i w Bielance 0,5 km Rozliczenie porozumienia : ROK Województwo Małopolskie Gmina Uwagi Udział Finansowy Udział Rzeczowy Udział Finansowy 2005 62 618 62 618 Inwestor: ZDW 292 379 42 200 0 Inwestor: Gmina 2006 81 528 70 000 358 472 2007 217 000 220 000 RAZEM: 653 525 112 200 641 090 Kwota udziału WM w 2005 r. (292.379 zł) zawiera udział Gminy w wysokości 138.472 zł. Kwota udziału Gminy w 2006 r. (358.472 zł) zawiera udział WM zapłacony w roku 2005 w wysokości 138.472 zł. |
| 4. | Regulacja stanu prawnego byłego „Majątku”. Budowa drogi w „Majątku”. | Właściciele - rodzina Głowińskich -odzyskała pałac wraz z otoczeniem pałacowym |
| 5. | Inwentaryzacja dróg gminnych i osiedlowych, regulacja stanu prawnego, opracowanie projektów technicznych. | Przed 1.01.1999r. przeprowadzono inwentaryzację dróg gminnych . Łącznie gmina posiada 366 ciągów komunikacyjnych o łącznej długości 421150 m. |
| 6. | Budowa dróg osiedlowych zgodnie z opracowanym projektem. | 3 415 251 | 612 227 | 2 803 024 | Drogi remontowane są zgodnie z harmonogramem ustalonym corocznie przez Radę Gminy. W roku 2005 wykonano modernizację dróg gminnych: drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej o łącznej długości 5 997 mb i o pow. 12 874 m2 za kwotę 768 759 zł drogi o nawierzchni z płyt drogowych o łącznej długości 2090 mb i o pow. 6 020 m2 za kwotę 189 312 zł Środki pozyskane na remonty dróg w Gminie Raba Wyżna w roku 2005 : Środki powodziowe: 70 000 zł droga Bieńkówka w Skawie 70 000 zł droga Wojtusiówka w Rabie Wyżna Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych: 43 280 droga do ról Wedzirzówka i Bielówka w Rabie Wyżnej |
| 7. | Remont dróg polnych – Skawa. |  |  |  |  |
| 8. | Modernizacja drogi z Rokicin do drogi na Chyżne przez rolę Smolcówka. | 154 000 | 50 000 | 104 000 | Wykonano w roku 2004 z udziałem środków pomocowych . |
| 9. | Budowa chodnika dla pieszych od przejazdu kolejowego w górę Rokicin. | Obecnie wykonywany jest projekt zagospodarowania terenu od skrzyżowania z torami kolejowymi do budynku remizy i przedszkola , pozwolenie na budowę będzie wydane w I kwartale 2006 roku . |
| 10. | Budowa mostu w Rokicinach na rzece Raba do roli Dydówka. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 11. | Budowa 2 mostów w Skawie Dolnej i Skawie Środkowej. | Wyremontowano drewniany most na Skawie Dolnej . |
| 12. | Zabezpieczenie zakoli na rzece Skawa. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
|  | Rozwój infrastruktury |  |  |  |  |
| 13. | Telefonizacja wsi Sieniawa i Bielanka (około 500 abonentów). | Zadanie wykonane w całości . Działanie i inicjatywa mieszkańców zakończona szybkim rozwojem usług teleinformatycznych. |
| 14. | Rozbudowa sieci telefonicznej wsi Rokiciny Podhalańskie i Raba Wyżna. |  |
| 15. | Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego we wsiach Raba Wyżna i Rokiciny Podhalańskie. | 263 685 | 0 | 263 685 | Co roku Gmina przeznacza środki na rozbudowę i poprawę oświetlenia ulicznego w poszczególnych miejscowościach W roku 2005 wykonano remont i rozbudowę linii oświetleniowych w następujących miejscowościach : Skawa ( przy drodze powiatowej ) , Rabie Wyżnej ( Majątek , rola Mardułówka) , Rokiciny Podhalańskie |
| 16. | Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego we wsi Skawa. |  |  |  |  |
| 17. | Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego we wsiach Bukowina Osiedle, Harkabuz , Podsarnie |  |  |  |  |
| 18. | Modernizacja i remont oświetlenia ulicznego we wsiach Sieniawa i Bielanka. |  |  |  |  |
|  | Estetyzacja osiedli mieszkaniowych |  |  |  |  |
| 19. | Obsadzanie pasów drogowych drzewami i krzewami, przebudowa ogrodzeń, uzupełnienie oświetlenia dróg. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 20. | Budowa parkingów we wszystkich centrach wsi (jako estetyzacja miejsc publicznych). | 1 106 957 | 0 | 1 106 957 | Wykonano parkingi wokół obiektów użyteczności publicznej i wokół cmentarzy w miejscowościach Raba Wyżna, Skawa i Sieniawa W roku 2005 wykonano parking przy OSP Sieniawa |

Cel strategiczny nr 4: 	Restrukturyzacja rolnictwa i rozwój gospodarki leśnej.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadzenie szkoleń przekwalifikujących rolników. | Utworzono stanowisko ds. Rolnictwa Przeprowadzono szkolenia rolników w kierunku gospodarstw ekologicznych . Utworzono Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych – 18 gospodarstw, które w br otrzymają certyfikaty . |
| 2 | Rozwój hodowli bydła mlecznego i owczarstwa na bazie grup producenckich. w tym organizacja spotkań szkoleniowych dla: hodowców bydła mlecznego, hodowców owiec. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 3 | Utworzenie punktu konsultacyjnego Izby Rolnej w UG. | Przedstawiciel ODR systematycznie spotyka się z rolnikami z terenu Gminy , ARiMR oddelegowała pracowników do przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie w UG |
| 4 | Zalesienie około 350 ha na terenie gminy. | Wójt wydaje postanowienia o zalesieniu, a następnie Starostwo wydaje decyzje w tej sprawie , natomiast ludzie otrzymują sadzonki nieodpłatnie ze Starostwa Powiatowego lub sami finansują ich zakup. W okresie realizacji strategii wójt wydał postanowienia o zalesieniu dla terenów o łącznej pow. 26,5 ha , a to: 1999 - 2,1105 ha, 2000 – 6,7858 ha, 2001 – 3,6040 ha, 2002 – 5,7095 ha, 2003 – 5,2334 ha, 2004 – 3,0568 ha. |

Sprawozdanie przygotowane przez p. Świerka jest też podsumowaniem roku 2005 .

Cel strategiczny nr 5: 	Rozwój bazy oświatowej i możliwości kształcenia.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie bazy dla Gimnazjum (dwa obiekty - Skawa i Raba Wyżna): |  |  |  |  |
|  | a/ wykończenie obiektu w Skawie, | 4 315 488 | 322 309 w tym śr. specjalny 5 309 | 3 993 179 | Wykończono obiekt szkolny dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz przedszkola . Obecnie trwa budowa boisk przyszkolnych . Wykonano ogrodzenie wokół obiektu w Skawie celem zapewnienia bezpieczeństwa dzici przedszkolnych , zamontowano śniegołapy na dachu obiektu |
|  | b/ budowa obiektu o około 2.000 m2 na terenie Raby Wyżnej wraz z halą sportową i basenem. | 8 340 000 | 6 977 156 w tym śr. specjalny 6 052 156 | 1 362 844 | Wybudowano gimnazjum wraz z sala gimnastyczną. Trwają prace przy budowie boisk przyszkolnych . Dokończenie budowy centrum rekreacyjno – sportowego w Centrum Raby Wyżnej łącznie za kwotę 788 650,18 zł |
| 2. | Dokończenie budowy sali widowiskowej w Rabie. | 1 059 234 | 521 567 | 537 667 | Wykonano wraz z budową gimnazjum. |
| 3. | Remont Szkoły nr 1 w Skawie. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji. Obiekt wystawiono na sprzedaż. Obiekt sprzedano , jednakże podjęto realizację zadania – rozbudowa szkoły nr 3 w Skawie . Dokumentacja projektowa kosztowała 29 280,00 zł . Zawarto umowę na wykonanie stanu surowego otwartego dobudowy na kwotę 257 609,94 zł |
| 4. | Wykorzystanie budynku na terenie gminy celem utworzenia ośrodka - centrum aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych z głębszym upośledzeniem oraz zapewnienie odpowiedniej kadry. | Gmina pomogła w realizacji budowy ZOL i. Siostry Faustyny w Rabie Wyżnej . |
| 5. | Utworzenie kształcenia na poziomie liceum profilowanego pod kątem misji: Skawa, Raba Wyżna. | Czynione są zabiegi i starania o utworzenie liceum w gminie , jednakże organem prowadzącym dla takiej szkoły jest Starosta i on musi utworzyć szkołę. |
|  | a/ turystyka, agrobiznes, regionalizm - z wykorzystaniem rodzimych zakładów rzemieślniczych, | Kultywowanie regionalizmu realizowane jest poprzez zajęcia prowadzone przez Świetlicę Parafialną EMAUS . Na zajęcia świetlicowe uczęszcza ok. 200 dzieci na zajęcia w kółkach : muzycznym, tkackim, malowania na szkle, sportowym , igłą malowane, teatralnym i koronkarskim. |
|  | b/ tworzenie możliwości kształcenia zawodowego na bazie specjalistycznych pracowni ginących zawodów regionalnych. |  |
| 6. | Budowa przedszkola w Sieniawie. | Wyremontowano pomieszczenia w remizie przeznaczone dla przedszkola. Osobny obiekt nie będzie budowany. |
| 7. | Wprowadzenie nauczania 2 języków obcych w gimnazjum. | Zadanie realizowane , dodatkowo programem nauki dwóch języków zostały objęte też szkoły podstawowe. |

Cel strategiczny nr 6: 	Promocja przedsiębiorczości i pozyskiwanie środków.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie systemu lokalnych preferencji podatkowych dla inwestorów (projekt Uchwały Rady). | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 2 | Utworzenie stanowiska ds. Lokalnego Rozwoju Gospodarczego (jeden pełny etat). | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 3 | Przygotowanie i promowanie ofert inwestycyjnych. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |
| 4 | Zorganizowanie w Gimnazjum zajęć (warsztatów) promujących postawy przedsiębiorcze. | Młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczycieli bierze udział w konkursach organizowanych przez Bank Narodowy , czy Ministerstwo Finansów. W konkursie „z klasy do kasy” młodzież została laureatem w województwie małopolskim. |
| 5 | Utworzenie stref przedsiębiorczości (podział i uzbrojenie terenu) np. Sieniawa, Raba Wyżna (AWRSP), Rokiciny (Spółdzielnia Rolna), Skawa. | Zadanie dotychczas nie podjęte do realizacji |

Cel strategiczny nr 7: 	Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia aktywności i integracji  społeczności gminy, pozyskiwania środków z zewnątrz, rozwoju kontaktów z zagranicą i lobby prosamorządowego.

| Lp | Zadanie | Opis realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Udział w Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa. | Gmina aktywnie współpracuje w ramach Związku , wójt zajmuje stanowisko w komisji rewizyjnej, gmina na bieżąco wywiązuje się ze zobowiązań w zakresie składek członkowskich i udziału własnego inwestycji . |
| 2 | Udział w Związku Gmin Podhalańskich. | Samoczynnie następuje rozwiązanie Związku poprzez wychodzenie z jego struktur kolejnych gmin, udział w teren zakupionym przez Związek został podzielony pomiędzy poszczególne gminy. Firma IB , która rozpoczęła budowę sortowni na tym terenie zawrze umowy ze wszystkimi gminami o warunkach dzierżawy . |
| 3 | Członkostwo w Euroregionie TATRY. | Gmina korzysta ze wszystkich programów małych grantów ogłaszanych przez EUROREGON , są to programy kulturalne i turystyczne. Gmina otrzymała dotacje w programie „Święto bez granic – wesoły przednówek” oraz współuczestniczyła w projekcie „Szlaki rowerowe w EUROREGIONIE” ( program Kolarskiego Centrum Promocyjnego GÓRSKIE ORŁY) |
| 4 | Udział w Związku Świnna Poręba. | W ramach związku rozpoczęto wdrażanie programu ewidencji gospodarki odpadami w gospodarstwach domowych . Program będzie posiadał ewidencję szamb i ich wywozu , zawartych umów o wywóz śmieci oraz ich realizacji. |
| 5 | Uaktywnienie współpracy z gminą Oleśnica. | Gmina podjęła współpracę z gmina Słupsk. W ramach współpracy Radni oraz dzieci i młodzież ze szkół obu gmin spotykają się na tzw. sesjach wyjazdowych i koloniach . |
| 6 | Powołanie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy: | Powstało Stowarzyszenie Oświatowe ECHO, które prowadzi następującą działalność statutowa: Podjęcie zadań wspierających utworzenie liceum na bazie gimnazjum w Rabie Wyżnej. Podejmowanie działań mających wpływ na jakość kształcenia Wspieranie inicjatyw do tworzenia odpowiedniej bazy techniczno – organizacyjnej dla dzieci i młodzieży. Tworzenie funduszy stypendialnych. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Inicjowanie i organizowanie akcji charytatywnych. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży. Pozyskiwanie środków na realizowanie wymienionych zadań. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych. |
|  | a. przygotowanie projektu statutu i listy osób - założycieli, |  |
|  | b. organizacja spotkania założycielskiego, |  |
|  | c. złożenie wniosku do Sądu. |  |
| 7 | Nawiązanie współpracy z gminami z zagranicy (np. z Francji). | Współpraca realizowana jest przez GOK. Obecnie rozwija się współpraca z zespołami regionalnymi z Litwy . |

Cel strategiczny nr 8: 	Kultywowanie tradycji regionalnych.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zabezpieczanie 4% budżetu gminy na rozwój i działalność kultury w gminie. | Gmina co roku przeznacza na GOK ok. 2% swojego budżetu . Podanto ze środków alkoholowych gmina wspomaga prace świetlic , w których odbywają się zajęcia kulturalne. Co roku gmina podpisuje porozumienia z Muzeum Etnograficznym w Żubrzycy Górnej, Związkiem Podhalan . Kolarskim Centrum Promocyjnym i innymi organizacjami o współorganizowanie imprez kulturalnych i sportowych . |
| 2 | Stwarzanie warunków do gromadzenia zabytków kultury regionalnej oraz ich wykorzystanie w promocji gminy (izby regionalne, pasieki, budownictwo regionalne, bacówki, tradycyjne rzemiosło, zwiedzanie okolic bryczką konną, kulig, pieczenie barana i inne posiady gawędziarskie). | GOK corocznie organizuje i współorganizuje Święta poezji, dożynki, posiady , familiadę , zabawy ludowe , wystawy regionalne , święto pszczelarza itp. Naukę rzemiosła artystycznego prowadzi się podczas zajęć prowadzonych przez Świetlicę EMAUS |
| 3 | Zapewnienie instruktora do prowadzenia zespołów regionalnych w poszczególnych miejscowościach. | Gmina opłaca instruktora tańca regionalnego w ramach dotacji dla GOK , obecnie prężnie działają zespoły w Rabie Wyżnej i Sieniawie . |
| 4 | Zorganizowanie klubów zainteresowań z wykorzystaniem kadry szkolnej, rodzimych twórców i artystów, bazy szkolnej w dziedzinach: malarstwo, rzeźba, hafciarstwo, teatr, itp. | 200 dzieci uczęszczają na zajęcia : kółka malarskiego, regionalizmu, rekreacyjno – sportowe, wokalno – muzyczne, kabaretowe, wychowania dla tradycji, tkackie , teatralne i koronkarskie. |
| 5. | Konserwacja i zabezpieczanie obiektów zabytkowych. | Przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odrestaurowano m.in. figurę Św.. Nepomucena i krzyże cmentarne w Podsarniu, kaplicę cmentarną w Rabie Wyżnej, kościołek w Sieniawie. Łącznie na konserwacje zabytków Gmina wydała 29 500 zł , pozostałe środki pochodziły z budżetu Konserwatora Zabytków w Krakowie |

Cel strategiczny nr 9: 	Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego.

| Lp | Zadanie | Zaawansowanie finansowe | Środki pozyskane | Udział własny | Opis realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontrola realizacji Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości. | Zadanie realizowane jest przez Komisję ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 2 | Nasilenie kontroli przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. | Na terenie gminy Komenda Powiatowa Policji wyznaczyła trasy koordynowane, to znaczy taki , na których systematycznie odbywają się kontrole policyjne. |
| 3 | Podejmowanie natychmiastowych dochodzeń w przypadkach wandalizmu, kradzieży, bójek. | W przypadkach niszczenia mienia gminnego działania o ustalenie sprawcy i wyciąganie konsekwencji podejmowane są natychmiast . |
| 4 | Podejmowanie ciągłych działań na rzecz funkcjonowania szpitala w Rabce i przeciwdziałanie tendencjom likwidacyjnym służby zdrowia. | Radni Powiatowi oraz Wójt jako członek Rady Społecznej Szpitala w Rabce prowadzą działania na rzecz pozostawienia szpitala w Rabce . |
| 5 | Uaktywnienie pracy Komisji Przeciwalkoholowej. | Zadanie realizowane jest przez Komisję ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 6 | Podjęcie Uchwały w sprawie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych. | Zadanie zrealizowane poprzez zapisy ustawy . |
| 7 | Usprawnienie funkcjonowania Straży Pożarnych w tym wprowadzenie w szeregi młodych ludzi. Zakup 2-3 samochodów gaśniczych o napędzie terenowym dla jednostek straży pożarnych. | 941 960 | 0 | 941 960 | Wykonano remonty remiz w Sianiawie i Rokicinach Podhalańskich , oraz rozbudowę remiz w Podsarniu i Skawie . W Rabie Wyżnej przebudowano i wykończono obiekt wzniesiony w latach ubiegłych . Wybudowano nowy obiekt w Harkabuzie. Zaprojektowano i uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku w Bukowinie Osiedle na cele Klubu Strażaka. W roku 2005 - 20 000 zł udział w modernizacji kotłowni OSP Skawa. |
|  |  | 335 723 | 0 | 335 723 | Zakupiono bojowe wozy gaśnicze dla OSP Podsarnie , Bielanka, Sieniawa , Rokiciny Podhalańskie |
| 8 | Odpowiednie oznakowanie dróg i przejść w miejscach publicznych. | Zadanie realizowane na bieżąco przez gminę bądź przez Powiatowy Zarząd Dróg |
| 9 | Odtworzenie Posterunku Policji z siedzibą w Rabie Wyżnej. | W budynku Policji w Rabie Wyżnej jest posterunek , w którym odbywaja się dyżury dzielnicowych . |
| 10 | Utworzenie świetlic środowiskowych. | Utworzono świetlice środowiskowe w Harkabizie , Podsarniu, Rabie Wyżnej , Skawie , Sieniawie Rokicinach Podhalańskich i Bielance. Świetlice działają przy szkołach podstawowych w każdej miejscowości . |
| 11 | Poprawa oświetlenia ulicznego; racjonalne uzupełnianie punktów świetlnych. | Rozbudowano oświetlenie uliczne w Sieniawie, Rokicinach Podhalańskich , Rabie Wyżnej , Skawie . Na bieżąco wykonuje się uzupełnienie i konserwacje oświetlenia . W roku 2005 wykonano remont i rozbudowę linii oświetleniowych w następujących miejscowościach : Skawa ( przy drodze powiatowej ) , Rabie Wyżnej ( Majątek , rola Mardułówka) , Rokiciny Podhalańskie |
| 12 | Budowa cmentarzy, współudział w budowie i rozbudowie cmentarzy: w Bielance w Skawie w Rabie Wyżnej | 186 695 | 0 | 186 695 | Wybudowano cmentarz w Bielance , Rozbudowano cmentarze w Skawie i Rabie Wyżnej . |
| 13. | Otwarcie gabinetu lekarskiego w Rokicinach. | Otwarto gabinet w Podsarniu . Lekarze rodzinni zapewniają całodobową opiekę lekarską we wszystkich miejscowościach wsi. |